Broj: 05-01-23-335/17
Tuzla, 27.07.2017. godine

 **GRAD TUZLA**

 **GRADONAČELNIK**

**Predmet**: Informacija o realizaciji projekata putne infrastrukture na području grada Tuzla, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Informaciju o realizaciji projekata putne infrastrukture na području grada Tuzla, u formi tabelarnog pregleda sa izvorima finansiranja, naznačenim nazivima projekata, vrijednostima i statusom istih.

S poštovanjem,

 DOSTAVLJENO: **RUKOVODILAC SLUŽBE**

- Naslovu, **POMOĆNIK GRADONAČELNIKA**

- Evidencija,

- a/a **Kurević Kemal, dipl. ing. Maš**

**INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA PUTNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA TUZLA**

| **Redni broj** | **Naziv projekta** | **Lokacija projekta** | **Vrijednost projekta** | **Podaci o projektu** | **Stanje projekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PUTEVI** |
| **PUTEVI, SVJETSKA BANKA** |
| 1 | Sanacija dijela ceste Husino – Kiseljak, u naselju Cerik | MZ Husino | 257.216,02 KM | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 2 | Sanacija dionice ceste u naselju Grbići | MZ Kiseljak | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 3 | Sanacija dijela u naselju Ilinčica | MZ Kula | GRANT Svjetska banka  | Radovi u toku |
| 4 | Sanacija dijela ceste u naselju Čaklovići | MZ Simin Han | GRANT Svjetska banka  | Početak radova 01.08.2017. |
| 5 | Sanacija dijela ceste u naselju Grabovica kod trafostanice | MZ Grabovica | 467.918,10 KM | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 6 | Sanacija ceste za Svojtinu | MZ Solina | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 7 | Sanacija dijela ceste u naselju Grabovica  | MZ Grabovica | GRANT Svjetska banka  | Radovi u toku |
| 8 | Sanacija dijela ceste „Stara cesta“ | MZ Gornja Tuzla | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 9 | Sanacija dijela ceste u naselju Tetima | MZ Gornja Tuzla | GRANT Svjetska banka  | Radovi se neće izvoditi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa |
| 10 | Sanacija dijela ceste Kovačevo Selo - Požarnica | MZ Požarnica | GRANT Svjetska banka  | Radovi u toku |
| 11 | Sanacija dijela ceste u naselju Mramor | MZ Mramor | 409.489,59 KM | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 12 | Sanacija dionice ceste u naselju Milešići | MZ Mramor | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 13 | Sanacija dijela ceste u naselju Ćanići | MZ Dobrnja | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 14 | Sanacija dijela ceste prema Srednjoj Dragunji | MZ Dragunja | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 15 | Sanacija dijela ceste Mandići – Cerovi |  MZ Tušanj | 394.283,57 KM | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 16 | Sanacija dijela ceste Mandići – Rasovac | MZ Tušanj | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 17 | Sanacija dijela ceste u naselju Donji Dolovi  | MZ Solina | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 18 | Sanacija dijela ulice Adele Ber | MZ Centar | GRANT Svjetska banka  | Radovi u toku |
| 19 | Sanacija dijela ceste prema Gospi Lipničkoj  | MZ Srednja Lipnica | 230.361,17 KM | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 20 | Sanacija dijela ceste za naselje Tisovac | MZ Gornja Lipnica | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 21 | Sanacija dijela ceste Gornja Lipnica – Repuševac i Gornja Lipnica – Trstje | MZ Gornja Lipnica | GRANT Svjetska banka  | Radovi okončani |
| 22 | Sanacija puta za Groblje Delići |  MZ Srednja Lipnica | GRANT Svjetska banka  | Radovi u toku |
| **UKUPNO, PUTEVI SVJETSKA BANKA:** | **1.759.268,45 KM** |  |  |

| **Redni broj** | **Naziv projekta** | **Lokacija projekta** | **Vrijednost projekta** | **Podaci o projektu** | **Stanje projekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PUTEVI** |
| **PUTEVI, BUŽET GRADA TUZLA, SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TERMOELEKTRANA** |
| 23 | Sanacija ceste u naselju Šići (cesta od Šićkog Broda do granice sa Općinom Lukavac) | MZ Šićki Brod | 32.805,16 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 24 | Sanacija ceste u naselju Šići (cesta od spomenika desno) | MZ Šićki Brod | 51.569,34 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 25 | Sanacija ceste u naselju Šići (cesta od mezarja desno) | MZ Šićki Brod | 56.094,09 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 26 | Sanacija ceste u naselju Bukinje (dionica iza pjeskare desno) | MZ Bukinje | 14.162,34 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 27 | Sanacija dijela ceste u naselju Kolone (pored stadiona) | MZ Bukinje | 112.032,06 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 28 | Sanacija ceste u naselju Gornji Hudeč | MZ Bukinje | 46.318,25 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 29 | Sanacija dijela ceste u naselju Cerik, put "Mosurke" | MZ Husino | 35.947,62 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 30 | Sanacija ceste - put prema Gilanu | MZ Husino | 17.174,96 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 31 | Sanacija dijela ceste u naselju Husino, put "Keroši" | MZ Husino | 505.996,92 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | Radovi okončani |
| 32 | Sanacija ceste u naselju Šikara | MZ Bukinje | 128.082,24 KM | Budžet Grada Tuzla, sredstva od naknade za prihode ostvarene radom TE | U fazi zaključenja ugovora |
| **UKUPNO PUTEVI, SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM TE :** | **1.000.182,98 KM** |  |  |

| **Redni broj** | **Naziv projekta** | **Lokacija projekta** | **Vrijednost projekta** | **Podaci o projektu** | **Stanje projekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PUTEVI** |
| **BUDŽET GRADA TUZLA, POSEBAN RAČUN** |
| 33 | Sanacija ceste u naselju Ši Selo (dionica puta u ulici Vukovarska do br.147) | MZ Ši Selo | 11.693,57 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 34 | Sanacija ceste u naselju Ljubače (dionica puta u ulici Galušići) | MZ Ljubače | 84.279,08 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 35 | Sanacija dijela ceste u naselju Slanac do br.21 | MZ Slavinovići | 84.760,88 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 36 | Sanacija ceste u naselju Simin Han (dionica puta u naselju Polom) |  MZ Simin Han | 81.669,51 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 37 | Sanacija ceste u naselju Grabovica (dionica puta u ulici Šljivići do br.147) | MZ Grabovica | 13.316,47 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 38 | Sanacija puta u naselju Krojčica do br.260 | MZ Kreka | 10.430,08 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Radovi u toku |
| 39 | Sanacija dijela ceste u naselju Simin Han (put iza prodavnice Ponikva) | MZ Simin Han | 138.505,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 40 | Sanacija dijela puta u naselju Orašje (dionica puta Kapela - Bor) | MZ Par Selo | 195.000,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 41 | Sanacija dijela puta u naselju Kozara | MZ Lipnica | 37.868,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 42 | Sanacija dijela puta u naselju Krvavac | MZ Dobrnja | 24.190,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 43 | Sanacija dijela puta Šišići | MZ Pasci | 25.200,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 44 | Sanacija dijela puta u ulici Hajrudina Mešića, naselje Bare | MZ Simin Han | 51.246,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 45 | Sanacija dijela puta Bošnjakovići – Jankovići | MZ Ljubače | 22.000,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun i sufinansiranje od strane građana | Postupak JN u toku |
| 46 | Sanacija ceste Mramor jug-centar  | MZ Mramor | 881.369,40 KM | Kredit 500.000 KM i Budžet Grada Tuzla 381.369,40 KM | U fazi zaključenja ugovora |
| 47 | Sanacija dijela ceste Husino - Kiseljak  | MZ Husino | 369.842,34 KM | Kredit 250.000 KM i Budžet Grada Tuzla 119.842,34 KM | U fazi zaključenja ugovora |
| 48 | Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli | MZ Gornja Tuzla |  434.061,81 KM | Kredit 350.000 KM i Budžet Grada Tuzla 84.061,81 KM | Radovi u toku |
| 49 | Izrada Glavnog projekta ceste za naselje Mandići | MZ Tušanj | 7.602,66 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun  | U fazi zaključenja ugovora |
| 50 | Izgradnja ceste za naselje Mandići | MZ Tušanj | 500.000,00 KM | Kredit 500.000 KM  | Nakon izrade i revizije GP, ishodovanja OG  |
| 51 | Sanacija i rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera na području grada Tuzla | Grad Tuzla | 365.396,85 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun  | U fazi zaključenja ugovora |
| **UKUPNO PUTEVI, POSEBAN RAČUN:** | **3.338.431,65 KM** |  |  |
| **UKUPNO PUTEVI (Svjetska banka, Budžet: TE, Poseb.rač):** | **6.097.883,08 KM** |  |

| **Redni broj** | **Naziv projekta** | **Lokacija projekta** | **Vrijednost projekta** | **Podaci o projektu** | **Stanje projekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **MOSTOVI** |
| 1 | Izgradnja mosta-pasarele u naselju Zlokovac preko Južne saobraćajnice | Grad Tuzla | 276.502,92 KM | GRANT USAID  | Radovi u toku |
| 2 | Projektovanje i izgradnja mosta u naselju Jahići | MZ Simin Han | 425.955,89 KM | GRANT Svjetska banka  | Očekuje sa početak radova nakon završetka radova na sanaciji cesta koje finansira Svjetska banka |
| 3 | Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Jale na pješačko-biciklističkoj stazi nizvodno od transverzale T8 | Grad Tuzla | 86.350,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun  | Postupak JN u toku |
| 4 | Izrada Glavnog projekta mosta preko rijeke Soline u naselju Brđani | MZ Solina | 5.613,08 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun  | U fazi zaključenja ugovora |
| 5 | Izgradnja mosta preko rijeke Soline u naselju Brđani | MZ Solina | 138.000,00 KM | Budžet Grada Tuzla, poseban račun  | Nakon izrade i revizije GP, ishodovanja OG  |
| **UKUPNO MOSTOVI:** | **932.421,89 KM** |   |   |
| **SVEUKUPNO PUTEVI I MOSTOVI:** | **7.030.304,96 KM** |   |   |

Napomena: Za projekte za koje su radovi okončani, naveden je iznos izvedenih radova;

Za projekte za koje su radovi u toku ili su u fazi zaključenja ugovora, navedena je ugovorena vrijednost, odnosno iznos najpovoljnije ponude;

Za radove za koje nije pokrenuta procedura JN, navedena je (očekivana) procijenjena vrijednost projekta.

**GRAD TUZLA RUKOVODILAC SLUŽBE**

**Služba za komunalne poslove, POMOĆNIK GRADONAČELNIKA**

**izgradnju i poslove mjesnih zajednica**

**Tuzla, 27.07.2017. godine Kemal Kurević, dipl.ing.maš.**